Załącznik do Uchwały Nr 187/XXIX/06

Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 marca 2006 r.

Zadanie 39

Nazwa planowanego działania

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Przystajnia – Moczalec o  dł. 1730 mb.

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na 2006 rok, co jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny, Wieloletnim programem inwestycyjnym.

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Na odcinku 1530 mb należy wykonać warstwę podbudowy o szerokości 4,30 m z tłucznia kamiennego twardego o grubości 5 cm. – 2006 rok,

2. Na odcinku 200 mb wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego twardego, ale o grubości 10 cm.– 2006 rok,

3. Położenie masy mineralno – asfaltowej na odcinku o dł. 1730 mb o szerokości 4,00 m o grubości 5 cm – 2006 rok.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 39

|  | Wyszczególnienie | 2006 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 37 973,- | 37 973,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki budżetu Państwa (Minister Gospodarki i Pracy) | 25 315,- | 25 315,- |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - EFRR, ESF, EAGGF, SAPARD | 189 862,- | 189 862,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 253 150,- | 253 150,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji w 2006 r. Władze samorządowe zakładają sfinansowanie zadania z budżetu gminy i źródeł zewnętrznych.

Z budżetu gminy w 15 % ze środków własnych i 10% z budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Gospodarki i Pracy, oraz ze źródeł zewnętrznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków unijnych w ramach ZPORR  zaplanowano na poziomie 75 %.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- długość zmodernizowanych dróg gminnych – 1,73 km ,

Rezultaty:

- nośność zmodernizowanej drogi – 70,00 kN/oś,

- średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – określony w minutach,

- liczba osób korzystających z drogi – określona ilością osób,

- natężenie ruchu na drodze – wyrażone ilością pojazdów /h

Oddziaływanie:

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta,

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta(po dwóch latach),

- liczba przebywających turystów na zdefiniowanym obszarze (po roku).