Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 01.08.2012 r. do 25.09.2012 r.

W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami:

- Zakończono budowę największej inwestycji drogowej w historii funkcjonowania Gminy Brzeziny tj. ciągu komunikacyjnego Świerczyna - Przystajnia –Kolonia – Przystajnia – Moczalec o długości2,3 km w partnerstwie z Powiatem kaliskimi NPPDL – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Wykonawca robót było Kaliskie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów zgodnie zawartą umową prace zakończono w terminie do 31 sierpnia. wartość prac budowlanych wyniosła 883.948,93 zł brutto, a łączna wartość inwestycji w tym dokumentacja, nadzór budowlany wyniosła 893.672,38 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana kwotą 200 tys zł przez Starostwo powiatowe oraz kwotą 257.445 zł z NPPDL. Inwestycja została sklasyfikowana w rankingu Wojewody do dofinansowania 30% z NPPDL na 1 miejscu w Wielkopolsce. W dniu 05.09.2012 r. dokonano odbioru technicznego drogi bez uwag, zgodnie z kosztorysem i dokumentacją. W ramach robót wykonano rowy odwadniające z przepustami na części odcinka, dwie zatoki autobusowe, parking, oznakowanie poziome i pionowe, utwardzono pobocza żwirowe oraz nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m i długości 2,3 km.

- Dobiegają prace budowlane kompleksu boisk sportowych – Orlik 2012 zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Brzezinach. Prace są dalece zaawansowane zarówno w części boiskowej, jak i budynku szatniowo – sanitarnego. Zakończenie prac przewidziane jest na 12.10.2012 r.. Wykonano płytę boiska do piłki nożnej(w tym roboty ziemne i podbudowy, drenaż, nawierzchnie z trawy syntetycznej, ogrodzenie, oświetlenie, części chodnikowe. Trwają prace montażu pozostałych elementów infrastruktury boiskowej. Wartość prac budowlanych ustalonych w drodze przetargu wyniesie 1.058.383,81 zł. Łączna wartość inwestycji 1.087.724,23 zł. Dofinansowanie inwestycja otrzyma w kwocie 500 tys zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333 tys zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 254.724,23 zł z budżetu gminy.

- Trwają prace wykaszania rzeki Pokrzywnicy od miejscowości Dzięcioły do granicy gminy w miejscowości Fajum na odcinku 4,504 m. Prace polegają na wykaszaniu skarp i dna rzeki z wygrabieniem, jako prace przygotowawcze do odmulenia sprzętem mechanicznym przez WZMiUW – Rejon w Ostrowie Wlkp. w ramach prac konserwacyjnych cieków podstawowych melioracji podstawowej. Zawarte porozumienie Gminy i WZMiUW  Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp. obliguje Gminę do wykonania prac ręcznych – przygotowawczych określonych na kwotę 11.346,37 zł jako wkład własny Gminy. Prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych organizowanych przez Gminę, a współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

- Wyłoniono wykonawcę odcinka 370 m drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec o nawierzchni asfaltowej w ramach dofinansowania z FOGR Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Prace rozpoczną się na początku października br.

- Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej miejscowości Czempisz o nawierzchni tłuczniowej na odcinku 500 m w ramach dofinansowania z FOGR Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przez firmę DROMAX Usługi Drogowo-Budowlane z Chełmc za 48.978,60 zł brutto, łączne koszty inwestycji – dokumentacja i inspektor nadzoru wyniosły 53.716,61 zł.

- Dokonano zakupu samochodu pożarniczego – ratowniczego dla potrzeb OSP Fajum, pojazdu używanego marki Citroen bus za kwotę 9.900 zł brutto, przystosowanego dla uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pojazd sześciomiejscowy z sygnalizacją świetlno-głosową z możliwością wykorzystania awaryjnego w różnych sytuacjach jako jednostka operacyjno-techniczna. Pojazd zakupiono od firmy Produkcji Handlowej Woźniak w Lubartowie woj. lubelskie.

- Dobiegają końca prace II etapu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. Zakończono wymianę instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków, końcowe prace w kotłowni wymiany olejowego pieca centralnego ogrzewania na biomasę, montaż kolektorów słonecznych, została jedna ściana elewacji budynku głównego do ocieplenia i drobne prace wykończeniowe i budowlane. Firma proponowała zamianę pieca innej firmy tzw. zamiennika nie spełniającego kryteriów postawionych w SIWZ. Prace mają się zakończyć 1 października 2012 r.  –  termin prac jest zagrożony.

- Dokonano sprzedaży lokalu o pow. 55 m2 w budynku nauczyciela w Ostrowie Kaliskim obecnemu najemcy. Podpisano w dniu 10.09.2012 r. stosowny akt notarialny po wpłaceniu kwoty ustalonej w protokole uzgodnień i dokonanej wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Kwota sprzedaży powiększona została o 615 zł, stanowiąc łącznie 32.199,80 zł.

- Dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch działek w miejscowości Sobiesęki: działki nr 143/5 za kwotę 12.260 zł, działki nr 143/6 za kwotę 15.255 zł. Podpisano akty notarialne sprzedaży działek.

- Odbył się I Plener rzeźbiarski- Brzeziny dłutem malowane w dniach 15-24 września 2012 przy Domu Pracy Twórczej „Brzezin” w Brzezinach, zorganizowany przez Gminę Brzeziny. Komisarzem Pleneru był dyrektor GOK-u Przemysław Sułek. Plener rzeźbiarski uzyskał dofinansowanie w wysokości 11.900 zł w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów Osi 3 Program Lider – wniosku złożonego przez Gminę do Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski” w Brzezinach. W ramach pleneru i przygotowanego regulaminu wyłoniono 5 artystów zgłoszonych terenu Polski. Zadaniem  było wykonanie przez każdego z nich jednej pracy przestrzennej – rzeźby wielkości ok. 2-3 m o tematyce wybranej przez organizatora - w tym przypadku ustalono, że będą to postacie z Kapeli Ludowej Brzeziny i zostaną ustawione przed budynkiem GOK. Organizatorzy w ramach projektu zapewnili materiał, paliwo i olej do pił, całodzienne wyżywienie, promocję przedsięwzięcia i gratyfikację pieniężną dla artysty na zasadzie umowy o dzieło. Całkowity koszt pleneru wyniósł 18.634 zł. W dniu 17.09. 2012 r. uroczysta kolacją z artystami otwarto Plener z udziałem Zastępcy Wójta Zbigniewa Słodowego i dyrektora GOK-u Przemysława Sułka. W następnych dniach tj. 18-19-20 plener odwiedzili uczniowie naszych szkół, w grupach z opiekunami mogli podziwiać już wstępnie wykonane rzeźby, posłuchać opowiadań o ich udanych projektach i wziąć udział w bezpośrednich warsztatach rzeźbiarskich w Domu Pracy Twórczej. W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczniów. Powstało 5 rzeźb o wysokości 2,20 m postaci ludzi grających na instrumentach muzycznych – harmonista, klarnecista, skrzypek, basista i bębnista, wykonanych z topolowego drewna. W ramach projektu artyści odbyli wycieczkę krajoznawczą po Gminie z gotowością uczestnictwa w kolejnym projekcie. W dniu 21.09.2012 t. uroczyście zakończono Plener w GOK z udziałem Kapeli Ludowej Brzeziny, Zespołu Śpiewaczego, dyrektora GOKU-u, Zastępcy Wójta i Skarbnika.

- W dniu 26.08.2012 r. odbyły się Gminne Dożynki. Rozpczęły się uroczystą msza św. w kościele parafialnym, następnie barwnym korowodem uczestnicy dożynek wraz ze starostami, zespołami ludowymi, motocyklistami, zaprzęgami konnymi i pojazdami rolniczymi, delegacjami z wieńcami dożynkowymi ze wszystkich miejscowości Gminy przemaszerowali nad kąpielisko GOSiR, by kontynuować część obrzędową dożynek, a następnie część artystyczną, świętować zakończenie żniw i dziękować za zebrane plony. Podczas uroczystości wręczono rolnikom, sołtysom z terenu gminy podziękowania, honorowe medale „Zasłużony dla rolnictwa” oraz podziękowania trzem przedsiębiorcom z terenu Gminy za pomoc i wsparcie gminnych przedsięwzięć. Starostami tegorocznych dożynek byli Zofia Bednarek ze wsi Jamnice i Paweł Kwiatkowski ze wsi Piegonisko Kolonia. Serdecznie dziękuje sołtysom, którzy udzielili dużego wsparcia i osobiście zaangażowali się w przygotowanie delegacji z wieńcami dożynkowymi, rolnikom z maszynami rolniczymi, mieszkańcom wsi Przystajnia- Kolonia za przygotowanie stołu biesiadnego na czele z Panią sołtys i radnym. Dziękuję za pomoc organizacyjną Zastępcy Wójta Zbigniewi Słodowemu i Sekretarzowi Marianowi Kasperskiemu, pracownikom urzędu gminy oraz mieszkańcom Brzezin. Dziękuję naszym przedsiębiorcom za wsparcie materialne – piekarni Jadwigi Urbańskiej i Bogdana Jasińskiego, GS Samopomoc Chłopska w Godzieszach – Prezesowi Zenonowi Piotrowskiemu, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej i sponsorom. Gminne Dożynki uświetnił pokaz sztucznych ogni i występ artystyczny.

- 100-lecie OSP Ostrów Kaliski miało miejsce w dniu 3.09.2012 r. z udziałem pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy i zaproszonych gości – władz strażackich gminy, powiatu i województwa oraz przedstawicielami samorządów gminnego, powiatowego wojewódzkiego, parlamentarzystów, Komendy Miejskiej PSP, mieszkańców Ostrowa Kaliskiego oraz gospodarzy OSP Ostrów Kaliski, Orkiestry Dętej OSP Brzeziny. Jednostka w dniu Jubileuszu uhonorowana została decyzją Kapituły Odznaki Honorowej na wniosek Starosty Kaliskiego – odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, za aktywną 100 – letnią działalność oraz zasługi dla ochrony p.poż i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W imieniu samorządu wojewódzkiego na ręce Prezesa odznakę wręczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski.  Podczas uroczystości wręczono druhom i druhnom odznaczenia strażackie; złote, srebrne i brązowe medale – za zasługi dla pożarnictwa, odznaki – wzorowy strażak, złote odznaki MDP i odznaki za wysługę lat oraz dwóch druhów strażaków, a na wniosek Starosty odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku strażnicy, ufundowanej przez mieszkańców wsi Ostrów Kaliski i samorząd Gminy Brzeziny w hołdzie wszystkim strażakom z okazji 100 – lecia OSP Ostrów Kaliski. Odsłonięcia tablicy dokonali zaproszeni goście, poseł na Sejm RP Leszek Aleksandrzak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, Prezes ZG ZOSP w Brzezinach dh Roch Puchała, radna gminy Marzena Szmaj i sołtys wsi Emilia Dudkiewicz. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów z pojazdami strażackimi i wspólna biesiada. W przeddzień uroczystości odbyła się w kościele parafialnym w Giżyckach uroczysta msza św. w intencji strażaków żywych i zmarłych z udziałem pocztów sztandarowych OSP Ostrów Kaliski, OSP Pieczyska, senator Angielki Możdżanowskiej, członków OSP Ostrów Kaliski, władz gminy i mieszkańców Ostrowa Kaliskiego. Podziękowania za duży wkład pracy Zarządowi OSP Ostrów Kaliski, dh Sekretarzowi Marianowi Kasperskiemu, radnej Marzenie Szmaj, a przede wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Ostrowa Kaliskiego na czele z Przewodniczącą Koła i jednocześnie sołtysem wsi Emilii Dutkiewicz za zaangażowanie i organizację części kulinarnej.

- Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przesłało uchwałę Zarządu Powiatu Kaliskiego w sprawie użyczenia Gminie Brzeziny nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 4632 P w skład której wchodzą działka Nr 132 położona w miejscowości Przystajnia Folwark i działka nr 53 położona w miejscowości Przystajnia Wieś. Użyczenie części nieruchomości umożliwi przebudowę odcinka drogi powiatowej przez Gminę Brzeziny w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.

- W dniu 13.09.2012 r. odbyła się w Sądzie Rejonowym w Kaliszu na wniosek Gminy Brzeziny rozprawa sądowa dotycząca zasiedzenia działek użytkowanych przez Gminę Brzeziny, stanowiących drogi gminne od ponad 30 lat w miejscowościach Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Przystajnia Kolonia, Ostrów Kaliski. W uzasadnieniu Gmina złożyła we wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków – osób mieszkających  w tych miejscowościach od wielu lat mogących poświadczyć zeznanie strony, czyli gminy złożone we wniosku o zasiedzenie. Gmina przez wiele lat utrzymywała gminne drogi, naprawiała i przebudowywała za środki własne i z udziałem środków zewnętrznych. Sąd Rejonowy pozytywnie ustosunkował się do wniosku gminy i po okresie 3 – miesięcznym ogłoszenia publicznego wyda stosowne postanowienie.

- Stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, przygotowany został projekt podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze. Projekt uchwały opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie. W myśl obecnie obowiązujących przepisów okręgi wyborcze muszą być jednomandatowe. Do tej pory dwa okręgi wyborcze były wilomandatowe tj. nr 1 (Brzeziny, Jamnice) – 3 mandaty i nr 7 (Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska) – 2 mandaty. Należało dokonać takiego podziału Gminy, aby powstały okręgi jednomandatowe. Proponowanego podziału dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa oraz zasad przewidzianych w przepisach szczególnych. Proponowany podział spełnia wszystkie kryteria ustawowe oraz został wstępnie pozytywnie zaopiniowany przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu.

Wójt opracował projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok

  - wysokości minimalnych miesięcznych stawek opłat z tytułu umieszczenia reklam na nieruchomościach stanowiących gminne mienie komunalne

  - zniesienia statusu pomnika przyrody

  - wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego

w budynku Urzędu Gminy w Brzezinach przy ul.1000-lecia 8

  - przekazania w dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Brzeziny położonej we wsi Pieczyska

  - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla terenu w miejscowości Aleksandria

  - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Opatówek oraz Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek-Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”

  - w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Brzeziny oraz szkół podstawowych na terenie gminy Brzeziny i określenia granic tych obwodów

Realizacja uchwał z ostatniej XVIII sesji nadzwyczajnej w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022 – realizowana na bieżąco

  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku – realizowana na bieżąco

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok – realizowana na bieżąco

  - przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – realizowana na bieżąco

  - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2012 – 2020 – realizowana na bieżąco