PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2025

| Lp. | Cel | Charakterystyka | Zadania | Miernik |  |  | Niezbędne zasoby | Odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Wartość |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rok bazowy | Wartość planowana |  |  |  |
|  | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków – kontynuacja z 2024 roku | Zadanie obejmuje między innymi: wymianę rur wodociągowych - azbestowych w ulicy Rzgowskiej w Liskowie o długości 1682 m wraz z przyłączami - 32 szt. Natomiast w formule zaprojektuj i wybuduj będzie realizowana przebudowa i wyposażenie SUW w Strzałkowie oraz budowa instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych do pielęgnacji terenów zieleni gminnej w Liskowie. | Pozyskanie dofinansowania z PROW Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I zezwolenia realizacji inwestycji drogowej Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wybór inspektora nadzoru Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Umowa Pozwolenia na budowę – formuła zaprojektuj i wybuduj/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Rozeznanie rynku Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie na użytkowanie | 2022 2023 2024 2024 2024 2022 2025 2025 | 1 2 Minimum 1 ważna oferta 1 1 Zgodnie z zawartą umową 1 1 | Marszałek Województwa Wielkopolskiego Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym (komisja konkursowa) W zakresie własnym/inspektor nadzoru W zakresie własnym z inspektorem nadzoru/komisja odbiorowa W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Jw. Jw. Jw. Komisja odbiorowa/ Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak | 2021 2023 2024 2024 2024 2024-2025 2025 2025 |
|  | Drogi gminne oknem na świat - budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków | Przebudowa dróg gminnych w następujących miejscowościach: Annopol, Budy Liskowskie, Józefów, Lisków, Małgów, Strzałków, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia oraz Żychów. | Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora | Promesa Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Złożone oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie | 2023 2022/2023 2023 2024 2024 | 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczenie, gwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 | BGK Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym | Ewa Bartczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Jw. |  |
| 3. 4. | „Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 675112P Strzałków-Małgów”. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”. | Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę odcinka drogi o długości 998m, odmulenie rów oraz wymianę przepustów Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę odcinka drogi o długości 1 km 20m w miejscowości Koźlątków oraz przebudowę odcinka drogi o długości 1km 195 m w miejscowości Wygoda | nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Pozyskanie dofinansowania z PROW Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I zezwolenia realizacji inwestycji drogowej Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wybór inspektora nadzoru Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie Umowa z Wojewodą Zgłoszenie robót budowlanych SWZ Złożone oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Nie dotyczy Umowa Zgłoszenie robót budowlanych SWZ Rozeznanie rynku Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Nie dotyczy | 2024/2025 2025 2025 2024 2023 2024 2024 2024 2024/2025 2025 2023 2022 2024 2024 2024 2024/2025 2025 Nie dotyczy | Zgodnie z zawartymi umowami 1 2 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczenie, gwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 Zgodnie z zawartymi umowami 1 Nie dotyczy 1 2 Minimum 1 ważna oferta 1 1 Zgodnie z zawartą umową 1 Nie dotyczy | W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Bank Gospodarstwa Krajowego Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru Nie dotyczy Marszałek Województwa Wielkopolskiego Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym/inspektor nadzoru W zakresie własnym z inspektorem nadzoru/komisja odbiorowa Nie dotyczy | Ewa Bartczak/ Inspektor nadzoru Katarzyna Woźniczak/ Komisja odbiorowa Katarzyna Woźniczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Jw. Katarzyna Woźniczak/ Inspektor nadzoru Katarzyna Woźniczak/ Komisja odbiorowa Nie dotyczy Katarzyna Woźniczak Katarzyna Woźniczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak/ Inspektor nadzoru Katarzyna Woźniczak/ Komisja odbiorowa Nie dotyczy |  |