Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu …. 2013 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, pomiędzy Gminą Lisków reprezentowaną przez:

1. Marię Krawiec  – Wójta Gminy

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

mającą swoją siedzibę :

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie Ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania:

”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 98” ,

”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 147 ” ,

”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Madalin dz. nr 162 ” ,

”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Małgów Kolonia  dz. nr 102 ”

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z kosztorysem ofertowym  oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością

i właściwą organizacją. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy,

Wykonawca ponosi aż do chwili oddania budowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za

szkody wynikłe na tym terenie.

§ 4

1.Termin zakończenia robót – 20.08.2013r.

2.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu określonego w ust. 1 wyłącznie z powodu działania siły wyższej lub z  powodu obiektywnej niemożności wykonania zlecenia spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ustalone w przyjętej ofercie w kwocie  …………………zł łącznie z podatkiem VAT słownie: …………………………………………………………………………………………………..

zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę kosztorysami  ofertowymi.

Na wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 składają się:

1.1”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 98” za kwotę ……………… zł łącznie z podatkiem VAT słownie: ………………………………………….

1.2”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Budy Liskowskie dz. nr 147” za kwotę : ………………. zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

1.3”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Madalin dz. nr 162” za kwotę ……………… zł łącznie z podatkiem VAT słownie: ………………………………………….

1.4”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Małgów Kolonia  dz. nr 102” za kwotę : ………………. zł łącznie z podatkiem VAT słownie:…………………………………

2.Jeżeli w toku robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to wysokość wynagrodzenia wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru.

§ 6

Rozliczenie za roboty nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze na

podstawie protokółu odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do

eksploatacji. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wbudowanych materiałów certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne.

§ 8

1.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. Strony zgodnie postanawiają przedłużyć okres obowiązywania rękojmi na wykonane zamówienie do 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robot budowlanych.

§ 9

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,    może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 10

- Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania

umowy (10 % ceny podanej w ofercie) w pieniądzu* - poręczeniach bankowych* - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej* - gwarancjach bankowych* - gwarancjach ubezpieczeniowych* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości* / Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 z późniejszymi zmianami / przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Ustalone w ust.1 inne niż pieniądz formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złoży  zamawiającemu do depozytu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach :

1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w  ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 %

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wartości (brutto)

przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna :

a) za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 w wysokości 0,5 % wartości za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z należnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

§ 12

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Stronom z zastrzeżeniem postanowień §12 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Wykonawcy, gdy:

zamawiający zawiadomi wykonawcę , że  nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.Zamawiającemu, gdy :

a)wykonawca  nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b)nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązanie firmy wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca  od umowy powinna jest zobowiązana podać także pisemne  uzasadnienie.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany   przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§ 18

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy