Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ….06.2015 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, pomiędzy Gminą Lisków reprezentowaną przez:

1. Marię Krawiec  – Wójta Gminy Lisków

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą  reprezentowaną przez:

mającą swoją siedzibę :

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie Ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),  o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania:

„Przebudowa  drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Lisków” , „Przebudowa  drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żychów”,

„Przebudowa  drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyn”

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1  współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z kosztorysami ofertowymi  oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością

i właściwą organizacją. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy,

Wykonawca ponosi aż do chwili oddania budowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za

szkody wynikłe na tym terenie.

§ 4

1.Termin zakończenia robót – 25.06.2015r.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

zgodne ze złożoną ofertą i kosztorysami  ofertowymi w kwocie …… zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

Na wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 składają się:

1.1”Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika  miejscowości Lisków” za kwotę    zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

1.2”Przebudowa drogi powiatowej zakresie budowy chodnika  w miejscowości  Żychów” za kwotę :   zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

1.3”Przebudowa  drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zakrzyn ” za kwotę:     zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

2.Jeżeli w toku robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to wysokość wynagrodzenia wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z    oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
    1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania  robót objętych umową,
    2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,
    3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem  robót, który musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
    4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
   5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).
4. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
7. Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia    Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien Zamawiającemu zgłosić z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy.

§ 7

Rozliczenie za roboty nastąpi  na podstawie końcowego protokołu odbioru robót  . Termin płatności faktury ustala się na 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wbudowanych materiałów certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne.

§ 9

1.Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi  na wykonane zamówienie. Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 10

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)jeżeli  uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,    może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11

1.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wartości (brutto)

przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna :

a) za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 w wysokości 0,5 % wartości za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

5.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,

6. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

7. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Stronom z zastrzeżeniem postanowień §12 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Wykonawcy, gdy:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że  nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.Zamawiającemu, gdy :

a)wykonawca  nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego,  przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b)nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca  od umowy jest zobowiązana podać  pisemne  uzasadnienie.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany   przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 17

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy