PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2021

| Lp. | Cel | Charakterystyka | Zadania | Miernik | Niezbędne zasoby | Odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Wartość |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rok bazowy | Wartość planowana |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów-Kolonia | Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - cięcie pielęgnacyjne -podkrzesanie krzewów, - studzienki ściekowe, - roboty ziemne, - remont przepustów drogowych, -poszerzenia nawierzchni jezdni , -roboty nawierzchniowe, -ściek przykrawężnikowy, - krawężniki, obrzeża, - chodniki o szer. 1,5 m, -roboty wykończeniowe, - oznakowanie pionowe, - bariery ochronne, -inwentaryzację powykonawczą. | Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadania Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych Wniosek o dofinansowanie/ przyznanie dofinansowania /Decyzje Marszałka Województwa Wielkopolskiego/ SIWZ Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót | 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 | 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczenie, gwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 Zgodnie z zawartymi umowami 1 | W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym z inspektorem nadzoru | Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Jw. Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek | 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 |
| 2. | Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5, 454, 455/3, 456/1, 457/1 | Zadanie obejmuje m. in.: Branża drogowa - budowa nawierzchni drogi z kostki brukowej o statusie drogi wewnętrznej, - budowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej, Branża sanitarna budowa kanalizacji deszczowej z rur o ściankach strukturalnych z PP ø250-300mm, uzbrojonych we włazowe, betonowe studnie o średnicy 1000 mm lub systemowe PVC/PP ø400/425mm. - budowa podłączeń do wpustów z rur PVCø160mm, - budowa wpustów deszczowych służących odwodnieniu terenu. - odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do kanalizacji deszczowej, gminnej, zlokalizowanej w drodze gminnej (w chwili opracowywania projektu w budowie, na mapie do celów projektowych jako projektowana, po naradzie koordynacyjnej) - budowa przyłącza wodociągowego do celów podlewania zieleni Branża elektryczna - montaż lamp oświetleniowych na fundamencie zasilanych wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. | Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wybór inspektora nadzoru Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych | Pozwolenie na budowę SIWZ Rozeznanie rynku Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót | 2020 2020 2020 2021 2021 2021 | 1 Minimum 1 ważna oferta 1 1 Zgodnie z zawartą umową 1 | W zakresie własnym W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym z inspektorami nadzoru | Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Katarzyna Kaczmarek Komisja odbiorowa | 2020 2020 2020 2021 2021 2021 |
| 3. | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków | Zadanie obejmuje m. in.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn, gm. Lisków oraz - Zakup agregatu przenośnego - Dostawa i montaż zespołu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w Liskowie | Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane/ zgłoszenia robót budowlanych Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadania Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych | Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych Wniosek o dofinansowanie/ przyznanie dofinansowania /Decyzje Marszałka Województwa Wielkopolskiego/ Specyfikacja Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót | 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 | 1 1 1 1 1 1 1 | W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym /komisja przetargowa/ W zakresie własnym /komisja przetargowa/ W zakresie własnym W zakresie własnym+inspektor nadzoru W zakresie własnym – komisja odbiorowa oraz inspektor nadzoru | Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak oraz inspektor nadzoru Tomasz Brodziak | 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 |