PLAN DZIAŁALNOŚCI na rok 2024

| Lp. | Cel | Charakterystyka | Zadania | Miernik | Niezbędne zasoby | Odpowiedzialny | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Wartość |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rok bazowy | Wartość planowana |  |  |  |
|  | Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę - kontynuacja zadania z 2023 roku | Zadanie obejmuje kontynuowanie prac z 2023 roku polegających na wykonaniu w Szkole Podstawowej w Zakrzynie budynek szkoły zostanie rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia klasowe oraz powiększymy salę gimnastyczną. Ponadto zostaną wyremontowane sanitariaty i korytarze.. Z kolei w Liskowie zostanie rozbudowana hala widowiskowo-sportowa o nowe sale szkolne oraz pomieszczenia dla rehabilitacji. | Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Promesa Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Złożone oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie | 2022 2022 2023 2023 2023 2023/2024 2024 2024 | 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczeniegwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 Zgodnie z zawartymi umowami 1 3 | BGK Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Katarzyna Woźniczak Katarzyna Woźniczak Katarzyna Woźniczak Katarzyna Woźniczak Jw. Katarzyna Woźniczak/ Ewa Bartczak Inspektor nadzoru Katarzyna Woźniczak/ Ewa Bartczak Komisja odbiorowa Katarzyna Woźniczak/ Ewa Bartczak | 2022 2022 2023 2023 2023-2024 2023/ 2024 2024 2024 |
| 2. | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków | Zadanie obejmuje między innymi: wymianę rur wodociągowych - azbestowych w ulicy Rzgowskiej w liskowie o długości 1682 m wraz z przyłączami - 32 szt. Natomiast w formule zaprojektuj i wybuduj będzie realizowana przebudowa i wyposażenie SUW w Strzałkowie oraz budowa instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych do pielęgnacji terenów zieleni gminnej w Liskowie. | Pozyskanie dofinansowania z PROW Uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane I zezwolenia realizacji inwestycji drogowej Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wybór inspektora nadzoru Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Umowa Pozwolenia na budowę – formuła zaprojektuj i wybuduj/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Rozeznanie rynku Otrzymane oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie na uzytkowanie | 2022 2023 2024 2024 2024 2022 2025 2025 | 1 2 Minimum 1 ważna oferta 1 1 Zgodnie z zawartą umową 1 1 | Marszałek Województwa Wielkopolskiego Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym (komisja konkursowa) W zakresie własnym/inspektor nadzoru W zakresie własnym z inspektorem nadzoru/komisja odbiorowa W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak Jw. Jw. Jw. Komisja odbiorowa/ Tomasz Brodziak Tomasz Brodziak | 2021 2023 2024 2024 2024 2024-2025 2025 2025 |
| 3. | Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków | Przebudowa dróg gminnych w następujących miejscowościach: Annopol, Budy Liskowskie, Józefów, Lisków, Małgów, Strzałków, Trzebienie, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia oraz Żychów. | Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Promesa Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Złożone oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie | 2023 2022/2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 | 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczenie, gwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 Zgodnie z zawartymi umowami 1 3 | BGK Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Katarzyna Woźniczak Katarzyna Woźniczak Ewa Bartczak Ewa Bartczak Jw. Ewa Bartczak/ Inspektor nadzoru Ewa Bartczak/ Komisja odbiorowa Ewa Bartczak |  |
| 4 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. ks. Blizińskiego 44A w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych | Zadanie obejmuje między innymi obudowę i oddymianie klatki schodowej w budynku szkoły, nowe hydranty i dostosowanie obiektu do wymogów ppoż. | Pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Uzyskanie wymaganych pozwoleń na roboty budowlane Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Wybór wykonawcy i podpisanie umowy Wybór inspektora nadzoru Realizacja zadania Odbiór wykonanych prac budowlanych Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Promesa Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych SWZ Złożone oferty. Zestaw mierników: cena, okres gwarancji Rozeznanie cenowe Zgodnie z ofertą wykonawcy Dzienne zaawansowanie robót pod względem ilościowym i jakościowym Protokół odbioru końcowego robót Pozwolenie | 2023 2024 2024 2024 2024 2023/2024 2024 2024 | 1 - Minimum 1 oferta Termin zgodny z SIWZ, Cena – najtańsza oferta, doświadczeniegwarancja zgodnie z warunkami SIWZ 1 Zgodnie z zawartymi umowami 1 2 | BGK Starostwo Powiatowe w Kaliszu/projektant W zakresie własnym/ Firma projektowa W zakresie własnym (komisja przetargowa) W zakresie własnym W zakresie własnym W zakresie własnym z inspektorem nadzoru W zakresie własnym/Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Ewa Bartczak Jw. Jw. Ewa Bartczak Inspektor nadzoru Ewa Bartczak Ewa Bartczak | 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 |