Projekt Umowy Nr ……..

zawarta w dniu ………2011 r. w Urzędzie Gminy w Liskowie, pomiędzy Gminą Lisków reprezentowaną przez:

1. Marię Krawiec  – Wójta Gminy

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

mającą swoją siedzibę :

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie Ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania:

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienie

2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałków

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z kosztorysem ofertowym  oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością

i właściwą organizacją. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy,

Wykonawca ponosi aż do chwili oddania budowy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za

szkody wynikłe na tym terenie.

§ 4

1.Termin zakończenia robót – 31.07.2011r.

2.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu określonego w ust. 1 wyłącznie z powodu działania siły wyższej lub z  powodu obiektywnej niemożności wykonania zlecenia spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

§ 5

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:

………………………….

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ustalone w przyjętej ofercie w kwocie  ……………….zł łącznie z podatkiem VAT słownie:

zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę kosztorysami  ofertowymi.

Na wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 składają się:

1.2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienie za kwotę …………łącznie z podatkiem VAT słownie:……………………………………………………………….

1.2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzałków za kwotę …………łącznie z podatkiem VAT słownie:

2.Jeżeli w toku robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to wysokość wynagrodzenia wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony protokół konieczności akceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru.

§ 7

Rozliczenie za roboty nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze na

podstawie protokółu odbioru końcowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do

eksploatacji. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty doręczenia.

§ 8

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wbudowanych materiałów certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne.

2.Zamawiający w celu skontrolowania należytej jakości wykonywanych robót zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§ 9

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienia. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

§ 10

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,    może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem , może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11

1.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną:

-za zwłokę w dokonaniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wartości (brutto)

przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna :

-za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 w wysokości 0,5 % wartości za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

§ 12

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Stronom z zastrzeżeniem postanowień §12 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1.Wykonawcy, gdy:

zamawiający zawiadomi wykonawcę , że  nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.

2.Zamawiającemu, gdy :

a/wykonawca  nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b/nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązanie firmy wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca  od umowy powinna jest zobowiązana podać także pisemne  uzasadnienie.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany   przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 17

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§ 18

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy