REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2021

| Lp. | Cel | Ryzyko | Kategoria | Oddziaływanie /Istotność | Prawdopodobieństwo | Iloczyn 4 i 5 | Reakcja | Właściciel i termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów-Kolonia | Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak ofert/brak wykonawcy Niekompletne dane w ofercie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa) Wykonanie robót niezgodnie z projektem | Prawne Ekonomiczne Prawne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. | 2 3 2 2 2 2 2 3 | 1 1 2 2 2 2 2 1 | 2 3 4 4 4 2 4 3 | transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie | Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający i inspektor nadzoru |
| 2. 3. | Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5, 454, 455/3, 456/1, 457/1 Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków | Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak wykonawcy Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa) Wykonanie robót niezgodnie z projektem Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak wykonawcy Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa) Wykonanie robót niezgodnie z projektem | Prawne Ekonomiczne Umowne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. Prawne Ekonomiczne Umowne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. | 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 | 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 | 2 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 | transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie | Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru |

Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne

Jeżeli wynik większy niż 4 z to nieakceptowalne

# Footnotes

Określony w Planie Działalności Gminy.

§ 8 Procedury.

małe =1, średnie =2, wysokie =3.

Jw.

§ 11 Procedury wraz z krótkim opisem ewentualnych działań.