REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2021

| Lp. | Cel | Ryzyko | Kategoria | Oddziaływanie /Istotność | Prawdopodobieństwo | Iloczyn 4 i 5 | Reakcja | Właściciel i termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię | Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak ofert/brak wykonawcy Niekompletne dane w ofercie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa, inne stany zagrożenia) Wykonanie robót niezgodnie z projektem | Prawne Ekonomiczne Prawne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. | 2 3 2 2 2 2 2 3 | 1 1 2 2 2 2 2 1 | 2 3 4 4 4 2 4 3 | transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie | Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający i inspektor nadzoru |
| 2. 3. | Przebudowa ul. Twórców Liskowa i ul. Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków Przebudowa drogi wewnętrznej i drogi pieszo-rowerowej w miejscowości Strzałków na odcinku od cmentarza do szkoły podstawowej | Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Odrzucenie wniosku o dofinansowanie Brak wykonawcy Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa) Wykonanie robót niezgodnie z projektem Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Odrzucenie wniosku o dofinansowanie Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak wykonawcy Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa, pandemia koronawirusa) Wykonanie robót niezgodnie z projektem | Prawne Prawne/ ekonomiczne ekonomiczne Ekonomiczne Umowne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. Prawne Prawne Prawne/ ekonomiczne Ekonomiczne Umowne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. | 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 | transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę jw. transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie jw. | Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Zamawiający Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru Wykonawca projektu – niezwłocznie Zamawiający Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Wykonawca - niezwłocznie Jw. Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru Jw. |

Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne

Jeżeli wynik większy niż 4 z to nieakceptowalne

# Footnotes

Określony w Planie Działalności Gminy.

§ 8 Procedury.

małe =1, średnie =2, wysokie =3.

Jw.

§ 11 Procedury wraz z krótkim opisem ewentualnych działań.