Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Tytuł operacji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 1.01.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 9.02.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 17.09.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 194.027,00 | 194.027,00 | 194.027,00 | 190.894,24 | 98,39 |
| 010 | 01041 | 6059 | 129.290,00 | 159.290,00 | 149.290,00 | 147.374,66 | 98,72 |
| Razem | 323.317,00 | 353.317,00 | 343.317,00 | 338.268,90 | 98,53 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 343.317,00 zł na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 338.268,90 zł, co stanowi 98,53 % planu.

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Tytuł operacji: „Plac zabaw marzeniem każdego dziecka”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 1.01.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 67.442,00 | 67.442,00 | 100,00 |
| 010 | 01041 | 6059 | 32.568,00 | 32.560,22 | 99,98 |
| Razem | 100.010,00 | 100.002,22 | 99,99 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 100.010,00 zl na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 100.002,22 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

Tytuł operacji: „Remont stacji uzdatniania wody”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 1.01.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 25.03.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 11.06.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 17.09.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 341.354,00 | 239.416,00 | 239.416,00 | 239.416,00 | 239.416,00 | 100,00 |
| 010 | 01041 | 6059 | 370.000,00 | 370.000,00 | 384.000,00 | 371.000,00 | 369.989,96 | 99,73 |
| Razem | 711.354,00 | 609.416,00 | 623.416,00 | 610.416,00 | 609.405,96 | 99,83 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 610.416,00 zł na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 609.405,96 zł, co stanowi 99,83 %.

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Tytuł operacji: „Teren sportowo – rekreacyjny miejscem rozwoju mieszkańców Ciepielewa”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 9.02.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 27.05.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 11.06.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 17.09.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 52.250,00 | 52.250,00 | 52.250,00 | 51.406,00 | 49.806,00 | 96,89 |
| 010 | 01041 | 6059 | 37.164,00 | 23.542,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.879,35 | 99,86 |
| Razem | 89.414,00 | 75.792,00 | 67.150,00 | 66.306,00 | 64.685,35 | 97,56 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 66.306,00 zł na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 64.685,35 zł co stanowi 97,56 % planu.

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł operacji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 6.05.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 17.09.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 212.161,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 100,00 |
| 010 | 01041 | 6059 | 135.839,00 | 120.839,00 | 118.993,11 | 98,47 |
| Razem | 348.000,00 | 300.039,00 | 298.193,11 | 99,38 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 300.039,00 zł na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 298.193,11 zł, co stanowi 99,38 % planu.

- Program: PROW 2007-2013

Działanie: odnowa i rozwój wsi

Tytuł operacji: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lisków, Żychów i Zakrzyn poprzez budowę chodników”

| Dział | Rozdział | § | Plan na dzień 6.05.2015 r. | Plan po zmianach na dzień 17.09.2015 r. | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01041 | 6058 | 368.712,00 | 192.386,00 | 182.073,81 | 94,64 |
| 010 | 01041 | 6059 | 233.288,00 | 115.288,00 | 113.538,62 | 98,48 |
| Razem | 602.000,00 | 307.674,00 | 295.612,43 | 96,08 |

Zaplanowano w wydatki po zmianach w kwocie 307.674,00 zł na realizację operacji, zrealizowano w wysokości 295.612,43 zł, co stanowi 96,08 % planu.