UCHWAŁA NR X/80/2015

RADY GMINY LISKÓW

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lisków na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( t. j. Dz. U. z 2014 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lisków na lata  2015- 2020, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Aleksander Tomalak

Załącznik nr 1

do Uchwały  Nr X/80/2015

Rady Gminy Lisków

z dnia 17 września 2015

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LISKÓW NA LATA 2015-2020

§ 1.

PROGNOZA DOTYCZACA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY LISKÓW NA LATA 2015-2020

1. Aktualna wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Lisków wynosi:

| Lp. | Treść | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki ogółem w tym: budynki mieszkalne budynki użytkowe | 5 5 0 | 725,88 |
| 2. | Ilość lokali mieszkalnych ogółem: w tym; – lokale komunalne – lokale socjalne | 15 | 725,88 |
|  |  | 15 | 725,88 |

2. Prognoza dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych  Gminy Lisków w latach 		2015-2020:

| Lp. | Treść | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a)lokale mieszkalne komunalne ogółem w szt. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | b)powierzchnia ogółem w m2 | 725,88 | 725,88 | 725,88 | 725,88 | 725,88 | 725,88 |
| 2. | a) w tym: lokale socjalne szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b)powierzchnia w m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Lisków. Stan techniczny budynków komunalnych jest zróżnicowany, zależy od trzech czynników:

1) wieku

2) konstrukcji

3) wyposażenia

Ad.1.

Wiek budynków

Większość budynków stanowiących zasoby mieszkaniowe Gminy Lisków wybudowana została w końcu XIX wieku, a więc są to obiekty z lat 40, które są mocno wyeksploatowane. Pozostała część to budynki wybudowane w latach powojennych, gdzie znajdują się lokale mieszkalne.

Ad.2

Konstrukcja budynków

Realizowane w różnych okresach budynki przedstawiają różnorodne konstrukcje,              zgodne z ówcześnie obowiązującymi trendami i normami w tym zakresie.

Z tego tytułu budynki obciążone są wieloma wadami budowlanymi, których usuwanie wraz z ich skutkami rodzi powstawanie dodatkowych kosztów. Do przykładowych można zaliczyć:

- brak izolacji przeciwwilgociowych

- drewniana stolarka drzwiowa i okienna

- instalacje elektryczne aluminiowe

- skorodowane instalacje wodne i kanalizacyjne

Ad.3.

Wyposażenie budynków- lokali mieszkaniowych w instalacje i urządzenia

| Lp. | Wyposażenie | Liczba lokali | % zasobów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz | 15 | 93,75 |
| 2. | Instalacja wodna | 16 | 100 |
| 3. | Instalacja kanalizacyjna | 13 | 81,25 |
| 4. | Ubikacja | 16 | 100 |
| 5. | Łazienka | 16 | 100 |
| 6. | Centralne ogrzewanie | 14 | 87,50 |

Instalacje wodne i kanalizacyjne w budynkach były modernizowane w latach 2013-2015. Instalacje elektryczne są w dobrym stanie technicznym. Ze względów finansowych obecnie wykonywane są tylko prace mające na celu bezpośrednie usunięcie awarii i drobne naprawy i konserwacje.

§ 2.

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTOW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI Z PODZIAŁEM NA LATA 2015-2020.

Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Gminy Lisków. Z tego też względu w latach 2015-2020 poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii, planuje się wykonać remonty zapewniające poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, polegające na:

- wymianie instalacji elektrycznych,

- remoncie dachów i konstrukcji dachowych,

- remoncie stropów,

- wymianie stolarki budowlanej.

W budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków realizacja zaplanowanych zadań remontowych zależna będzie od posiadanych środków finansowych gminy oraz wpływów z czynszu.

W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono potrzeby remontowe i środki finansowe niezbędne do ich wykonania w latach 2015-2020 :

| Lp. | Rodzaj robót | Okres realizacji w latach |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja kotłowni | 2016 |
| 2. | Modernizacja instalacji c.o. | 2016 |
| 3. | Prace ogólnobudowlane: dekarski-blacharskie stolarka budowlana kominiarskie | 2016-2018 |
|  | murarsko-tynkarskie malarskie i elewacje roboty różne (awarie, rozbiórki) | 2019-2020 |
| 4. | Dokumentacje, ekspertyzy, inwentaryzacje. | 2016-2020 |

Plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych gminy Lisków w latach 2015-2020

| Lp. | Rodzaj robot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Murarsko-tynkarskie |  |  | x | x | x | x |
| 2. | Dekarsko-blacharskie |  | x | x |  | x | x |
| 3. | Modernizacja kotłowni |  |  |  | x |  |  |
| 4. | Dachy i stropy |  | x | x | x | x | x |
| 5. | Stolarka budowlana |  | x | x | x | x | x |
| 6. | Malarskie i elewacje | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Kominiarskie usługi | x | x | x | x | x | x |
| 8. | Roboty różne(awarie i rozbiórki) |  | x | x | x | x | x |
| 9. | Modernizacja instalacji c.o. |  | x | x | x |  | x |
| 10. | Dokumentacja i ekspertyzy Inwentaryzacje | x | x | x | x | x | x |

§ 3.

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI  W LATACH 2015-2020.

Nie planuje się sprzedaży lokali, które są w gminnym zasobie mieszkaniowym

§4.

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.

1.Wójt Gminy Lisków zarządzeniem ustala stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2.Zmiana stawek czynszu następować może nie częściej niż raz w roku.

3.Wysokość czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 50 % stawki czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym w odniesieniu do lokali o pełnym standardzie.

4.Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

a) 15 % - lokale mieszkalne bez  ciepłej wody centralnego ogrzewania,

b) 30 % -lokale mieszkalne bez  ciepłej wody, centralnego ogrzewania

c) 45 % - lokale mieszkalne bez  ciepłej wody, centralnego ogrzewania,  wc .

d) 60 % -lokale mieszkalne, bez  ciepłej wody, centralnego ogrzewania,  wc, wody bieżącej.

§ 5.

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY  LISKÓW W LATACH 2015-2020

1.  Urząd Gminy Lisków sprawuje bieżący zarząd nad lokalami mieszkalnymi poprzez obsługę w zakresie min. zawierania umów z mieszkańcami, czuwania nad stanem technicznym budynków, windykacji zaległości itp.

2. W latach 2015-2020 nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisków.

§ 6.

ŹRODŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2015-2020.

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

- wpływy z czynszów za lokale,

- budżet gminy.

§ 7.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2015-2020, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPOLATACJI, KOSZTY REMONTOW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZACYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDYNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE.

Wysokość wydatków w latach 2015-2020:

| Lp. | Rodzaj robót | Okres realizacji w latach | Szacunkowy koszt (w tyś.zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszty modernizacji: Modernizacja kotłowni Modernizacja instalacji c.o. | 2015-2020 | 34,6 |
| 2. | Koszty remontów: dekarsko-blacharskie murarsko-tynkarskie stolarka budowlana malarskie i elewacje | 2015-2018 | 196,5 |
|  | Koszty remontów: dekarsko-blacharskie murarsko-tynkarskie stolarka budowlana d) malarskie i elewacje | 2019-2020 | 98,0 |
| 3. | Bieżąca eksploatacja kominiarskie roboty różne (awarie, rozbiórki) dokumentacje, ekspertyzy, inwentaryzacje. | 2015-2020 | 30,9 |
| RAZEM | - | - | 360 |

Szczegółowy plan remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych gminy Lisków w latach 2015-2020 (wartość podano w tysiącach złotych):

| Lp. | Rodzaj robot | 2015 (tys. zł) | 2016 (tys. zł) | 2017 (tys. zł) | 2018 (tys. zł) | 2019 (tys. zł) | 2020 (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszty modernizacji |  | 5 | 5 | 20,8 |  | 3,8 |
| 1.1 | Modernizacja kotłowni |  |  |  | 10 |  |  |
| 1.2 | Modernizacja instalacji c.o. |  | 5 | 5 | 10,8 |  | 3,8 |
| 2. | Koszty remontów | 58,9 | 51,8 | 51,8 | 34,0 | 47,0 | 51,0 |
| 2.1 | Dekarsko-blacharskie |  | 21 | 21 | 10 | 16 | 20 |
| 2.2 | Murarsko-tynkarskie |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.3 | Stolarka budowlana |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4 | Malarskie i elewacje | 58,9 | 18,8 | 18,8 | 12 | 19 | 19 |
| 3. | Bieżąca eksploatacja | 1,1 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 13,0 | 5,2 |
| 3.1 | Kominiarskie usługi | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.2 | Roboty różne(awarie i rozbiórki) |  | 2 | 2 | 4 | 11,80 | 4 |
| 3.3 | Dokumentacja i ekspertyzy | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3.4 | Inwentaryzacje | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1-3 | Razem | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Gmina Lisków nie ponosi kosztu zarządu nieruchomościami wspólnymi gdyż w mieszkaniowym zasobie Gminy Lisków znajdują się mieszkania, których jedynym właścicielem jest gmina.

§ 8.

INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY LISKÓW NA LATA 2015-2020.

- Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lokatorów, należy przyjąć następujące zasady:

1) preferowanie zamian na lokal mniejszy z zasobu – w przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat niezależnych od lokatora,

2) dokonywanie podziału lokali mieszkalnych o dużych powierzchniach użytkowych na mniejsze.

2.  Nie planuje się sprzedaży lokali, które są w gminnym zasobie mieszkaniowym.