Uchwała Nr XXXIX/291/2018

Rady Gminy Lisków

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Lisków na lata 2018 – 2020.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) i art. 21 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Lisków na lata 2018 – 2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Miklas

Uzasadnienie

Uchwały nr XXXIX/291/2018

Rady Gminy Lisków

z dnia 26 kwietnia 2018r.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                              i zbiorowym odprowadzania ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy. W „Wieloletnim planie rozwoju                             i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020”, przygotowanym zgodnie z art. 21 ust. 2, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

-przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

-zadania rozwojowo – modernizacyjne na lata 2018-2020;

- źródła finansowania  planowanych inwestycji.

Załącznik

Do Uchwały Nr XXXIX/291/2018

Rady Gminy Lisków

z dnia 26 kwietnia 2018r.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych dla Gminy Lisków na lata 2018 – 2020”

I. Wprowadzenie

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Lisków na lata 2018 – 2020 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami). Opracowany na okres 3 lat plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany                   i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków  na ich realizację , których wcześniej nie można było przewidzieć.

Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

II. Charakterystyka gminy

Gmina Lisków to gmina wiejska położona w powiecie kaliskim, w północno-wschodniej jego części, w odległości 35 km od miasta Kalisza. Ogólna powierzchnia Gminy Lisków wynosi 7793 ha, największą powierzchnię stanowią grunty orne. Obszar gminy podzielony jest na 20 sołectw:

- Annopol

- Budy Liskowskie I

- Budy Liskowskie II

- Ciepielew

- Chrusty

- Józefów

- Koźlątków

- Lisków

- Lisków – Rzgów

- Małgów

- Madalin

- Nadzież

- Pyczek

- Strzałków

- Swoboda

- Trzebienie

- Wygoda

- Zakrzyn

- Zakrzyn – Kolonia

- Żychów

Na terenie gminy znajduje się 106,8 km zbiorczej sieci wodociągowej, która obejmuje wszystkie sołectwa i 16,9 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej w  sołectwach Lisków, Lisków – Rzgów i Żychów, odprowadzającej ścieki na podstawie zezwolenia nr OŚ.6341.69.2013, wydanego 22.08.2013r. przez Starostę Kaliskiego do gminnej oczyszczalni ścieków, która znajduje się w miejscowości Lisków. Ponadto w pozostałych sołectwach znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków bądź zbiorniki bezodpływowe.

Gmina Lisków posiada dwie stacje uzdatniania wody:

- hydrofornia Lisków, funkcjonująca na podstawie pozwolenia wodno - prawnego o nr OŚ.6341.47.2013 z dnia 24.07.2013 r.

- hydrofornia Strzałków, działająca na podstawie pozwolenia wodno - prawnego                     nr OŚ.6341.79.2012 z dnia 19.11. 2012 r.

III. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Gmina Lisków dba o zapewnienie ciągłości dostawy i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, oraz spełniania wymagań ochrony środowiska. Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie i ciągle rosnące wymagania dotyczące świadczonych usług powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Plan obejmuje przedsięwzięcia związane                                z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy poprzez:

- rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie;

- zakup agregatów dla Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i oczyszczalni ścieków;

- rozbudowę wodociągu na ul. Twórców Liskowa w Liskowie;

- budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nadzież;

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków, 
ul. Polna;

- przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i części ulicy Spółdzielców w Liskowie;

- rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Liskowie.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość zadania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie | Budowa i uzbrojenie studni nr 2, budowa zbiornika retencyjnego nr 3, | 341 940,45 | 2018 |
|  | zakup agregatów dla Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie | Zakup, montaż i uruchomienie 2 agregatów | 140 000, 00 | 2018 |
|  | budowa wodociągu na ul. Twórców Liskowa w Liskowe | Budowa sieci wodociągowej o długości 210 m | 120 000,00 | 2018 |
|  | budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadzież; | Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 3514 m oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej o długości 2110 m | 1 766 809,48 | 2019 |
|  | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisków, ul. Polna; | Budowa sieci wodociągowej o długości 776 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 1220 m | 513 019,97 | 2019 |
|  | rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liskowie | Rozbudowa przepompowni ścieków surowych i punktu zlewnego ścieków dowożonych | 689 800,43 | 2019 |
|  | przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i części ulicy Spółdzielców w Liskowie | Przebudowa sieci na długości ok. 2200 m z wymianą rur na PCV | 660 000,00 | 2020 |

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Gmina Lisków prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez gminę w zakresie racjonalności zużycia wody, które mają zapewnić właściwe proporcje produkcji, wydobycia , zakupu i strat wody to:

- poprawa ściągalności opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;

- stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz systemu kanalizacji sanitarnej;

- systematyczna kontrola jakości ścieków oraz systematyczna kontrola jakości wody.

VI. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji

Plan finansowania zadań inwestycyjnych w latach 2018-2020 oparty jest o środki własne Gminy Lisków oraz środki zewnętrzne zgodnie z możliwościami do uzyskania.

VII. Przewidywane efekty Planu

W wyniku realizacji Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Lisków na lata 2018 – 2020, gmina zamierza:

- utrzymać ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków,

- zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,

- osiągnąć wzrost  długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej.